项目风险分析表

1. 范围管理
   1. 工作不全面：
      1. 问卷调查问题不具体、不详细
      2. 搜集学生对小程序意见时不全面，只收集了本校的数据

b）目标不明:

没有完善的盈利模式，只想到了吸引流量，无法持续发展

1. 进度管理
   1. 项目立项讨论时间太短，无法顾及所有细节
   2. 寻找合作商家时间不足
2. 成本管理
   1. 部分同学学习app制作时，购买了付费网课，增加了项目成本
   2. 推广时投放广告费用超预算
3. 质量管理
   1. 第一次开发应用时，软件健壮性无法达标
   2. 算法不成熟，给同学做出推荐时，无法满足用户丰富的需求
4. 风险管理
   1. Debug不完全，软件出现了漏洞
   2. 合作商家对本项目兴趣达不到预期，导致投入不足
5. 沟通管理
   1. App制作时，工作分配不合理，导致项目组内出现矛盾
   2. 与合作商家沟通不足，导致合作商家对本项目产生了一定的误解